荆州区城南排水防涝地下管网及设施建设工程总承包-21个工区劳务分包工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工区包号 | 项目名称 | 片区明细 | 最高限价 | 工期 |
| 包1 | 新风单元错混接改造项目1工区 | 新风二路护城河至荆江大堤 | 507 | 90 |
| 包2 | 梅村单元综合治理项目1工区 | 屈原南路北起护城河西至无名路（含无名路路口）段 | 403 | 90 |
| 包3 | 梅村单元综合治理项目2工区 | 屈原南路北起无名路西至曲江路（含曲江路路口）段 | 429 | 90 |
| 包4 | 梅村单元综合治理项目3工区 | 屈原南路曲江路至荆江大堤段 | 436 | 90 |
| 包5 | 工民路单元雨污分流项目1工区 | 工民路北起护城河西至荆江大堤 | 507 | 90 |
| 包6 | 郢都路东单元错混接改造项目1工区 | 郢都路东侧市场路至学苑路（含学苑路路口）段 | 390 | 90 |
| 包7 | 郢都路东单元错混接改造项目2工区 | 郢都路东侧学苑路至荆江大堤段 | 421 | 90 |
| 包8 | 西环路东单元雨污分流项目1工区 | 西环路东侧凤凰路至御河四路（含御河四路路口）段 | 413 | 60 |
| 包9 | 西环路东单元雨污分流项目2工区 | 西环路东侧御河路至学苑路（含学苑路路口）段 | 425 | 60 |
| 包10 | 西环路东单元雨污分流项目3工区 | 西环路东侧曲江路至荆江大堤段 | 429 | 60 |
| 包11 | 九阳工业园单元错混接改造项目1工区 | 九阳工业园片区 | 152 | 60 |
| 包12 | 长大西单元错混接改造项目1工区 | 新港东路交太湖港南路至荆秘路以东（含太湖港南路路口）段 | 390 | 90 |
| 包13 | 长大西单元错混接改造项目2工区 | 新港东路交太湖港南路至荆秘路以西（含荆秘路路口）段 | 421 | 90 |
| 包14 | 城南污水处理厂单元进出水管网清淤改造项目1工区 | 荆李路（滨河大道至新港东路含路口）段 | 380 | 60 |
| 包15 | 城南污水处理厂单元进出水管网清淤改造项目2工区 | 荆李路（新港东路至西环路）段 | 380 | 60 |
| 包16 | 御河广场单元改造工程1工区 | 御河广场单元及节制闸改造 | 355 | 60 |
| 包17 | 白龙四组单元排水主管网建设项目1工区 | 白龙四组 | 152 | 60 |
| 包18 | 长大东校区单元周边雨污分流项目1工区 | 曲江路以北段 | 247 | 60 |
| 包19 | 长大东校区单元周边雨污分流项目2工区 | 曲江路以南（含曲江路）段 | 260 | 60 |
| 包20 | 御路口单元错混接改造项目1工区 | 御河路北起护城河西至荆江大堤 | 406 | 90 |
| 包21 | 四机单元雨污分流项目1工区 | 四机厂片区 | 304 | 90 |